白云校区新宿舍工地绿化移植

询价文件

广东工贸职业技术学院

2020年3月

目  录

第一部分    邀请函	1

第二部分   用户需求书	2

第三部分   评标方法、步骤及标准	2

附表一：资格性和符合性审查表	3

附件二：报价文件	4

# 第一部分    邀请函

广东工贸职业技术学院就白云校区新宿舍工地绿化移植进行询价采购，现将有关情况明确如下：

一、采购人名称：广东工贸职业技术学院

二、采购项目名称：白云校区新宿舍工地绿化移植

三、预算：人民币47480元

四、投标人资格要求

1、供应商具有工商营业执照，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、报价文件的相关要求：

1、报价文件至少包含以下内容（所有复印件需加盖投标单位公章）：

1)投标单位的投标函、营业执照、税务登记、资质证书等资料；

2)法人资格证明书及法人授权委托书原件（若参加投标的代表为法定代表人，则只需提供法定代表人证明书原件及其身份证复印件）；

3)报价文件一式两份密封完好，标明投标人完整名称并在封口处加盖投标人公章。

2、领取询价文件、提交报价文件时间及地址。

1)领取询价文件时间：2020年3月11～13日在校园网自行下载。

2)提交报价文件时间：2020年3月16日上午09：30～10：00。

3)提交报价文件地点：广州大道北963号学院

4) 采购人联系方式：  陈老师     383342111

# 第二部分   用户需求书

学院为落实广东省“2019-2021三年提毛计划”要求，在白云校区第一篮球场与实训楼之间的地块建设16号学生宿舍楼；为配合施工总务处需要安排迁移原绿化带上的树木，经总务处、基建处和绿化养护公司园林专业技术人员在现场实地堪测统计，其中有胸径16--33cm大叶榕15株，高2m垂叶榕70株，高1.2m灰莉49株，高1.2m大红花6株，高1m勒杜鹃21株，高40cm毛杜鹃地被70㎡，以及胸径25cm野生马占相思15株。因迁移树木需用人工配合大型机械才能完成此项任务，并且施工难度大，具体需求安排如下 ：

一、人员：园林专业技术人员1名、专业技术工人10名。

二、机械：PC120挖掘机1台；16T起重机1台；10T(9.6米)平板货车1台，8T自卸车2台；内燃油锯2台；电动除菌杀虫喷雾2台以及其它园林专用机具一批。

三、施工流程：

开工前准备    检查该地块的地下管线    切断喷淋水管    断枝清杂    断根     定位放穴    挖植树穴    施土杂肥或换土     挖掘机起挖树木    绑扎土球    绑扎树杆防护     吊装树木    中转运输    起吊种植     绑扎防护支撑    浇定根水     清理、外运残留树枝      清理场地     养护移植树木。

四、技术措施：

必须采取适当技术措施保证全部迁移树木种植成活。要求采取以下科学移植大树保活的技术措施：

  - 即移即种是保证移植大树成活的关键。即做到挖掘一批及时移种一批。

  - 带土移植。

  - 种植后及时做好以下养护措施：

    - 种植后立即淋足定根水。

    - 及时做好树木的支撑工作。

    - 种植后采取“打吊针”滴灌或喷雾保湿，保证24小时树木所需的水分，保障树木成活。

    - 树身包缠麻包袋，保持树身湿润。

    - 每天巡查新移种苗木，保证成活率。

  - 截干截枝后的截口用树胶或油漆封口，以减少树木水份、养份的蒸发流失，保障树木的正常生长。

  - 打穴后放足种植土和基肥，保障树木生长所需的养分。

  - 移植后15-20天(有新牙长出后)全面进行一次根外喷施肥，以加速新移大树的发芽生长。

  - 新移大树成活后，则进行正常的树木养护管理。

五、付款方式

中标单位带资施工，学校在对服务项目验收合格（全部迁移树木种植成活）后，收到中标单位项目发票后十五个工作日内以支票或汇款形式支付全部服务项目款。

第三部分   评标方法、步骤及标准

一、本项目采用报价最低价者中标原则，即通过资格性和符合性审查的最低报价者为中标候选人。

二、评标小组根据符合各询价文件的供应商资格和报价文件的资格性和符合性进行评审，只有全部满足询价文件供应商资格和实质上的询价文件要求的投标才是有效投标，否则，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标小组按简单多数原则表决决定。无效投标不能价格评评审

| 附表一：资格性和符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查项目 | 要求 |  |  |  |
| 资格性检查 | 符合投标人的资格要求 |  |  |  |
| 符合性检查 | 在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的。 |  |  |  |
|  | 报价文件编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |  |  |  |
|  | 商务文本无重大偏离或保留。 |  |  |  |
| 结论 | 是否同意进入下一阶段评议 |  |  |  |
| 投标报价（单位：元） |  |  |  |  |
| 排 名 |  |  |  |  |
| 注：1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不同意进入下一阶段评议； |  |  |  |  |
| 2、表中全部条件满足为通过, 同意进入下一阶段评议； |  |  |  |  |
| 3、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过资格审查及符合性检查，否则不通过。 |  |  |  |  |

附件二：报价文件

致：广东工贸职业技术学院

根据贵方询价单的要求，兹宣布同意如下：

1、我方完全接受询价单中的所有内容与要求，并承诺一旦我方中标，将完全按照贵方询价单的要求履行我方的所有义务。

2、我方的投标报价为         元。

3、我方同意提供按照采购人可能要求的与其采购有关的任何数据或资料。完全理解采购人不一定授标给最低报价的投标人以及接受或拒绝某一投标。

4、与投标有关的正式通讯地址为：

地    址：                           邮政编码：

电    话：                           传    真：

开户银行：                           帐    号：

投标人名称（公章）：                  投标人法定代表人（签名或盖章）：

日    期：

：